|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA NO. 1** | | | | | |
| **FECHA 2018/09/27** | | | | **HORA 6:40 PM – 9:50 PM** | |
| **ASISTENTES** | | | Cristian Barreto  Jhonatan  Juan David  Jeison  Andrés Camilo Lopez | | | |
| **TEMA** | Arquitectura de proyecto | | | | | |
| * Trabajo de equipo para definir diagramas de secuencias y de actividades de cada una de las historias de usuario | | | | | | |
| **COMPROMISOS** | | | | | | |
| **DESCRIPCIÓN** | | **RESPONSABLE** | | | **FECHA ENTREGA** | |
| Creación de diagrama de secuencia y de actividades respectivo a la historia de usuario 8 | | Jhonatan | | | 2018/09/27 | |
| Creación de diagrama de secuencia y de actividades respectivo a la historia de usuario 11 | | Jeison | | | 2018/09/27 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA NO. 2** | | | | | |
| **FECHA 2018/09/28** | | | | **HORA 6:40 PM – 9:50 PM** | |
| **ASISTENTES** | | | Cristian Barreto  Jhonatan  Juan David  Jeison  Andrés Camilo Lopez | | | |
| **TEMA** | Arquitectura de proyecto | | | | | |
| * Creación tabla de riesgos de Api * Adelanto Creación de diagrama de paquetes * Creación diagramas de actividades respectivos | | | | | | |
| **COMPROMISOS** | | | | | | |
| **DESCRIPCIÓN** | | **RESPONSABLE** | | | **FECHA ENTREGA** | |
| adelanto tabla de riesgos de Api  Creación diagramas de actividades respectivo a la historia de usuario 6 | | Cristian Barreto | | | 2018/09/28 | |
| Creación conjunta del diagrama de paquetes  Creación diagramas de actividades respectivo a la historia de usuario 9 | | Jhonatan | | | 2018/09/28 | |
| Adelanto del diagrama de paquetes  Creación diagramas de actividades respectivo a la historia de usuario 4 | | Juan David | | | 2018/09/28 | |
| Creación conjunta tabla de riesgos de Api  Creación diagramas de actividades respectivo a la historia de usuario 12 | | Jeison | | | 2018/09/28 | |
| Creación conjunta del diagrama de paquetes  Creación diagramas de actividades respectivo a la historia de usuario 1 | | Andres Camilo Lopez | | | 2018/09/28 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA NO. 3** | | | | | |
| **FECHA 2018/09/29** | | | | **HORA 6:40 PM – 9:50 PM** | |
| **ASISTENTES** | | | Cristian Barreto  Jhonatan  Juan David  Jeison  Andrés Camilo Lopez | | | |
| **TEMA** | arquitectura de proyecto | | | | | |
| * Creación diagramas de actividades y de secuencias respectivos | | | | | | |
| **COMPROMISOS** | | | | | | |
| **DESCRIPCIÓN** | | **RESPONSABLE** | | | **FECHA ENTREGA** | |
| Creación de diagramas de actividades y de secuencias respectivo a la historia de usuario 2 | | Andres Camilo Lopez | | | 2018/09/29 | |
| Creación de diagramas de actividades y de secuencias respectivo a la historia de usuario 7 | | Cristian Barreto | | | 2018/09/29 | |
| Creación diagramas de actividades respectivo a la historia de usuario 10 | | Jhonatan | | | 2018/09/29 | |
| Creación diagramas de actividades respectivo a la historia de usuario 5 | | Juan David | | | 2018/09/29 | |
| Creación diagramas de actividades respectivo a la historia de usuario 13 | | Jeison | | | 2018/09/29 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA NO. 4** | | | | | |
| **FECHA 2018/09/30** | | | | **HORA 6:40 PM – 9:50 PM** | |
| **ASISTENTES** | | | Cristian Barreto  Jhonatan  Juan David  Jeison  Andrés Camilo Lopez | | | |
| **TEMA** | arquitectura de proyecto | | | | | |
| * Creación del diagrama de paquetes * Crear tabla de riesgos de Api | | | | | | |
| **COMPROMISOS** | | | | | | |
| **DESCRIPCIÓN** | | **RESPONSABLE** | | | **FECHA ENTREGA** | |
| Crear tabla de riesgos de Api | | Cristian Barreto | | | 2018/09/30 | |
| Crear tabla de riesgos de Api | | Jhonatan | | | 2018/09/30 | |
| Creación del diagrama de paquetes | | Juan David | | | 2018/09/30 | |
| Creación del diagrama de paquetes | | Jeison | | | 2018/09/30 | |
| Crear tabla de riesgos de Api | | Andres Camilo Lopez | | | 2018/09/30 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA NO. 5** | | | | | |
| **FECHA 2018/09/31** | | | | **HORA 6:40 PM – 9:50 PM** | |
| **ASISTENTES** | | | Cristian Barreto  Jhonatan  Juan David  Jeison  Andrés Camilo Lopez | | | |
| **TEMA** | arquitectura de proyecto | | | | | |
| * Crear una pantalla que consuma la API Google Maps y Google Places para localizar los restaurantes cercanos | | | | | | |
| **COMPROMISOS** | | | | | | |
| **DESCRIPCIÓN** | | **RESPONSABLE** | | | **FECHA ENTREGA** | |
| Crear una pantalla que consuma la API Google Maps y Google Places para localizar los restaurantes cercanos | | Cristian Barreto  Andres Camilo Lopez  Juan David  Jhonatan  Jeison | | | 2018/09/31 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA NO. 6** | | | | | |
| **FECHA 2018/09/32** | | | | **HORA 6:40 PM – 9:50 PM** | |
| **ASISTENTES** | | | Cristian Barreto  Jhonatan  Juan David  Jeison  Andrés Camilo Lopez | | | |
| **TEMA** | arquitectura de proyecto | | | | | |
| * Reunión final con los últimos detalles a terminar :   Crear una pantalla que consuma la API Google Maps y Google Places para localizar los restaurantes cercanos.  Creación del diagrama de paquetes  Crear tabla de riesgos de Api  Creación diagramas de actividades y de secuencias respectivos | | | | | | |
| **COMPROMISOS** | | | | | | |
| **DESCRIPCIÓN** | | **RESPONSABLE** | | | **FECHA ENTREGA** | |
| Crear tabla de riesgos de Api  Crear la pantalla de registro para restaurante  Creación diagramas de actividades y de secuencias respectivos | | Cristian Barreto | | | 2018/09/32 | |
| Crear una pantalla que consuma la API Google Maps y Google Places para localizar los restaurantes cercanos  Creación del diagrama de paquetes  Creación diagramas de actividades y de secuencias respectivos | | Jhonatan  Jeison  Juan David | | | 2018/09/32 | |
| Creación diagramas de actividades y de secuencias respectivos | | Andres Camilo Lopez | | | 2018/09/32 | |